# STRATIFY

Tecnologia da Informação

Nomes:

GABRIELLA KAILAINY

GIOVANNA BERALDO VIEIRA

GLEIDSON NATANAEL BARROS

KARINA BATISTA DIAS

MARIA ISABELLA MORAIS DE LIMA

WENDELL DE ALMEIDA SOARES

Tema:

Solução de IoT para aquisição e gravação de registros de umidade do solo direcionados à empresas da área de Industria de mineração, para posterior consulta via aplicação web.

Contexto:

A mineração é a atividade industrial e econômica de pesquisar, extrair e beneficiar recursos minerais do solo e subsolo, transformando-os em matérias-primas para a sociedade, como ferro, ouro, alumínio e carvão. Essencial para a construção e tecnologia, ela envolve etapas como pesquisa, lavra e processamento, sendo um pilar da economia, mas gerando impactos ambientais.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro, bauxita e nióbio. Empresas como a Vale S.A. operam grandes territórios de mineração com barragens de rejeitos e áreas de extração.

Essa atividade envolve processos como: escavações profundas, movimentação intensa de material e a construção de barragens de rejeitos, estruturas que exigem monitoramento constante por conta de seu potencial risco de rompimento.

Segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), o Brasil possui centenas de barragens de mineração cadastradas. Após o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, que causou centenas de mortes e impactos ambientais, a fiscalização e as exigências de monitoramento tornaram-se mais rigorosas. Segundo Governo de Minas Gerais, a Vale, empresa responsável pelo evento, precisará pagar R$ 37,7 bilhões em medidas de reparação aos danos causados pelo desastre.

Esse evento evidenciou a necessidade de sistemas mais eficientes de controle geotécnico e acompanhamento em tempo real das condições do solo.

Em regiões como Minas Gerais, onde a mineração é uma atividade bastante intensa, o regime de chuvas pode ultrapassar 1.200 mm anuais, se intensificando no verão. Esse volume de água pode infiltrar as estruturas de solo compactado, alterando suas condições rapidamente. Quando não há monitoramento contínuo, essas alterações podem passar despercebidas até que o risco se torne crítico.

Objetivo:

A proposta de implementação do produto Tellus, sistema de monitoramento que coleta dados da umidade do solo integrados a um IoT, será uma alternativa para ampliar a prevenção de falhas estruturais. O Tellus pode ser instalados em pontos estratégicos das estruturas de mineração, permitindo o acompanhamento contínuo da variação do teor de umidade no solo.

Além do monitoramento em tempo real, o armazenamento histórico dessas informações possibilita análises preditivas. Com base em dados acumulados e na correlação com índices pluviométricos, é possível antecipar cenários de risco e planejar intervenções.

Sendo assim, o sistema a longo prazo deve conseguir evitar diversos riscos de deslizamento utilizando a comparação dos dados ao longo do tempo em que o sistema está implantado. De forma que se possa ter mais tempo para impor medidas de resolução contra os riscos apresentados.

Justificativa:

O monitoramento do solo por meio de sensores de umidade não é apenas uma inovação tecnológica, mas sim uma estratégia essencial de gestão de risco. A integração entre engenharia e tecnologia digital permite decisões mais rápidas, baseadas em dados concretos, aumentando a segurança das operações e contribuindo para uma mineração mais sustentável e responsável.

Além de reduzir os custos inesperados ocorridos por conta desses desastres, que podem envolver paralisação das atividades, multas, indenizações e danos à imagem institucional

## Escopo (descrição do projeto, Objetivos, limites, entregas, responsáveis, prazos, custos, atividades, restrições e premissas)

Descrição Resumida do Projeto: O Tellus é um sistema de monitoramento que irá coletar dados da umidade do solo em pontos estratégicos de barragens e taludes, a fim de prevenir deslizamentos causados por conta da saturação do solo.

Resultados Esperados: Alertar e prevenir a ocorrência dos taludes e barragens, evitando acidentes causados pelo solo, a fim de não causar prejuízos de indenização de danos e afetar financeiramente a corporação.

Requisitos do Projeto:

- Desenvolver um website institucional mantendo a identidade visual da empresa nas interfaces com telas de cadastro e login dos usuários.

- Criação de dashboards com gráficos representando dados históricos e métricas estatísticas.

- Criação de banco de dados para persistência dos registros.

- Montagem do sistema no Arduino com os sensores para a aquisição dos registros de umidade no solo.

- Coleta de dados (inserção de dados do Arduino no MYSQL) consistentes quanto à umidade do solo em tempo real em diferentes localizações.

- Simulação de dados sobre o futuro da condição do solo (utilizando API).

Limites e Exclusões: Controlar exclusivamente os riscos relacionados a umidade do solo, excluindo as demais situações de perigo às barragens e taludes, como inclinação, pressão da água, vegetação escassa etc.

Também não está incluso no serviço a execução e manutenção de obras e reforços estruturais.

Macro Cronograma:

| SPRINT1 | Prazo |
| --- | --- |
| Aprofundamento de Temas Designados | 15 dias |
| Elaboração de Documentação v1 | 25 dias |
| Configuração Inicial no GitHub | 20 dias |
| Diagrama Visão de Negócio | 10 dias |
| Aplicação Web | 50 dias |
| Elaboração Script de Inserção e Consulta de Dados | 25 dias |
| Elaboração das Tabelas no Banco de Dados | 25 dias |
| Configuração Arduino e Sensores | 15 dias |
| Elaboração de Simulador Financeiro | 15 dias |
| Elaboração do Protótipo do Site Institucional | 20 dias |
| Ferramenta de Gestão Configurada | 10 dias |

| SPRINT2 | Prazo |
| --- | --- |
| Diagrama e Planilha de Solução | 15 dias |
| Simular utilização do sensor e gráfico | 25 dias |
| Implementação com API Local | 25 dias |
| Elaboração da Modelagem Lógica no Banco de Dados | 25 dias |
| Desenvolvimento de Fluxograma do Suporte | 15 dias |
| Desenvolvimento da Ferramenta de Help Desk | 25 dias |
| Elaboração do Documento de Mudança | 20 dias |
| Atualização da documentação v2 | 15 dias |
| Aprimoramento do protótipo v2 | 10 dias |
| Atualização do banco de dados v2 | 5 dias |
| Atualização do simulador financeiro v2 | 10 dias |
| Elaboração do Site Estático Institucional | 30 dias |
| Desenvolver o modelo relacional do Banco de Dados | 5 dias |
| Testes de integração do Dashboard, Solução IoT e Arduíno + Banco de Dados | 35 dias |

Recursos Necessários

| RECURSO | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA EST. |
| --- | --- | --- |
| Administrador de Banco de Dados | 1 | 30 horas |
| Desenvolvedor Back-End | 1 | 25 horas |
| Desenvolvedor Front-End | 1 | 15 horas |
| Gestor do Projeto | 1 | 12 horas |
| Analista de Negócios | 1 | 8 horas |
| Analista de Infraestrutura de T.I | 1 | 20 horas |
| Software de Virtualização | 1 | Conforme Demanda |
| Arduíno e Sensores | 1 | Acesso Contínuo |
| Ferramenta de Gestão | 1 | Conforme Demanda |
| Ferramenta de Versionamento | 1 | Acesso Contínuo |

Riscos e Restrições

Riscos:

Incertezas em relação as análises dos dados por conta dos possíveis erros de medição dos sensores.

Indisponibilidade do sistema durante períodos de instabilidade climática, podendo afetar a integridade do histórico de registros e análises preditivas posteriores.

Possível danificação ou avaria aos sensores durante períodos de trabalho nas áreas de mineração.

Risco de instalação inadequada dos sensores. Se os pontos de monitoramento não forem escolhidos com base em critérios técnicos bem definidos, os dados coletados podem não representar corretamente as condições reais do solo.

Interpretação incorreta dos dados. Caso os usuários não tenham treinamento adequado, podem tomar decisões precipitadas ou ignorar sinais importantes indicados pelas métricas.

Partes Interessadas (Stakeholders)

| Parte Interessada | Papel no Projeto | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Administrador de Banco de Dados | Armazenamento dos dados | Gerenciar os dados recebidos e desenvolver relações entre eles |
| Desenvolvedor Back-End | Execução técnica | Elaboração do código para inserção dos dados captados |
| Desenvolvedor Front-End | Interface Website | Formação visual do website |
| Gestor do Projeto | Planejamento, Liderança | Organização dos processos a serem realizados |
| Analista de Negócios | Comunicação entre as áreas | Aprovação de conteúdo e coleta de necessidade/requisitos |
| Analista de Infraestrutura de T.I | Suporte técnico | Monitoração da infraestrutura e funcionamento do equipamento |
| Professores Orientadores | Orientações técnicas | Orientar-nos durante o planejamento e execução do projeto |
| Liderança Pedagógica | Auxiliar na formação técnica | Auxiliar na formação técnica para posterior aplicação do conhecimento no projeto |
| Mineradoras | Definir as necessidades do projeto | Definir as necessidades do projeto e validar se a solução proposta é funcional e aplicável na prática |

Premissas

A equipe deverá ser integralmente disponibilizada para instalação do produto;

O cliente deverá disponibilizar infraestrutura de hardware e software para suportar nosso sistema;

O cliente deve disponibilizar uma equipe para receber treinamento e operar o sistema após a implantação;

O cliente deverá permitir acesso às áreas de mineração cobertas para instalação e manutenção dos sensores;

O sistema Tellus será instalado em pontos estratégicos previamente definidos pela equipe do cliente;

O sistema deverá emitir alertas em tempo real ao cliente, garantindo resposta imediata a variações críticas de umidade no solo;

Restrições

Exigir que os taludes tenham uma inclinação adequada com um sistema de retaludamento para controlar a terraplanagem destes e evitar que possam ocorrer riscos de deslizamentos por conta de uma inclinação íngreme.

Nos restringiríamos a lavras de céu aberto, excluindo lavras subterrâneas pois seus fatores de risco são diferentes, dependendo de fatores como: Trepidação do solo, ventilação nos túneis de mineração, aspectos que fogem do nosso escopo.

O tempo de execução do projeto está limitado a 4 meses.

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há possibilidade de investimento no orçamento do projeto.

Disponibilidade de equipe especializada. A instalação correta dos sensores e a interpretação adequada dos dados exigem conhecimento técnico.

Diagrama de Visão de Negócio

Diagrama de Solução

Glossário

Talude: Paredão inclinado que se origina da escavação feita em degraus.

Retaludamento: Processo de terraplanagem que altera a inclinação ou altura de taludes.

Lavra de céu aberto: Tipo de mineração que envolve a retirada superficial do solo fazendo espécies de degraus.

Barragem de rejeitos: Estrutura projetada para conter resíduos sólidos e água resultantes da beneficiação do minério.

Lavra subterrânea: Tipo de mineração realizada abaixo da terra, utilizando de túneis para a retirada dos materiais.

Trepidação do solo: Vibrações do solo causadas pela ação humana, em contraste com as vibrações naturais da Terra.